## Slide 1
01 JUN → 06 JUL 2026
36 dias que
transformaram
o ERP da Solução Móveis.
Relatório interno de evolução do sistema · Julho de 2026

## Slide 2
O que construímos juntos
em 36 dias de desenvolvimento
13
módulos no ERP
5
apps nos servidores
12
schemas no banco
36
dias de trabalho
PWA
instala no celular
R$ 0
licenças externas

## Slide 3
Semana 1 · 01 – 07 de Junho
FUNDAÇÃO
02/06
Hub ERP criado do zero — login único (SSO) para todos os apps
Deploy Docker no EasyPanel (Hostinger) · banco unificado Supabase SMERP · 3 apps migrados do Lovable em um dia
02/06
Identidade visual unificada em todos os sistemas
Laranja + branco + Inter · sidebar recolhível padrão · mesma casca em Compras, BIP e Hora-a-Hora
04/06
Aba Usuários + autocadastro + notificação WhatsApp
Master cria acessos direto no Hub · novo usuário recebe sistema pelo painel · notificação via Evolution API
05/06
PWA Android · SMERP instalável no celular
manifest + service worker · menu hamburguer + gaveta mobile · Gestor de Sobras (5º módulo) no ar

## Slide 4
Semana 2 · 08 – 14 de Junho
EXPANSÃO
08/06
Manutenção (CMMS) — 6º módulo no ar
Ordens de Serviço, máquinas, técnicos · 3 papéis: admin / manutenção / produção · schema isolado
09/06
Gestor de Frota — 7º módulo + Registro de Carregamento
Veículos, diário de bordo, fotos · Registro de Carregamento como aba do BIP (schema expedicao)
09/06
Site institucional público no ar (/institucional/)
Landing Solução Móveis · móveis escolares · Portal Trabalhe Conosco · mapa do Brasil com 15 estados
09/06
Segurança de rede + troca de senha obrigatória no 1º acesso
Headers HTTP: CSP, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy · popup de nova senha ao logar pela 1ª vez

## Slide 5
Semana 3 · 15 – 21 de Junho
IA + NOVOS MÓDULOS
11/06
Sila — Assistente de IA com voz lançada no Hub
Chat + voz TTS pt-BR · Gemini Flash gratuito · cascata de modelos · modo ligação · lê dados reais com RLS
17/06
Landing com foto da fábrica, carrossel e mapa interativo
Carrossel contínuo (marquee) · render realista · 15 estados de entrega · 4 modelos A/B/C/D
19/06
Caderno / Utilitários — 10º módulo (wiki nativa)
Editor rico estilo BookStack · draw.io integrado · tags, anexos, comentários · deploy sem repo novo
19/06
Engenharia / RNC — 11º módulo (não conformidades)
Registro de RNC nativo no Hub · tela cheia · vinculado ao desvio do Hora-a-Hora · acesso pela aba Usuários

## Slide 6
Semana 4 · 22 – 30 de Junho
PLANEJAMENTO DE CARGA
22/06
Planejamento de Carga — 12º módulo (PCP digital)
Digitaliza planilha Excel do PCP · cargas/embarques editáveis · cubagem de planejamento · OTIF nos indicadores
25/06
Compras: indicador de atraso no Dashboard
Aviso visual de solicitações atrasadas · número do pedido de compra por solicitação
26/06
Caderno: tags, anexos e comentários funcionais
Wiki colaborativa completa com todas as funcionalidades do BookStack
30/06
Frota: Rota por OSRM + grade colorida por motorista
Trajeto real por estradas (OSRM) · rota por fatia de cubagem · motorista da rota espelha na carga

## Slide 7
Julho · 01 – 06 de Julho
SST + SEGURANÇA
01/07
Frota: pedágio e combustível calculados por rota (TollGuru)
API TollGuru integrada · custo real de pedágio + consumo · Manutenção: arquivar máquinas (soft delete)
02/07
SST / Segurança do Trabalho — 13º módulo no ar
Gestão de Desempenho em Segurança · SESMT lança mensal por setor · termômetro + premiação trimestral
03/07
Correção crítica de segurança nas RPCs de usuários
is_editor() com SECURITY DEFINER · admin_create_user, admin_set_user_systems e admin_list_users blindados

## Slide 8
Infraestrutura — como tudo está montado
🌐 Hostinger (VPS dedicado)
Servidor virtual com IP fixo · uptime 24/7 · custo mensal fixo · onde o EasyPanel está instalado
▼
⚙️ EasyPanel (orquestrador Docker)
Deploy automático via webhook GitHub · cada app roda em container isolado · variáveis de ambiente por serviço · rollback em minutos
▼
🗄️ Supabase SMERP (PostgreSQL + Auth)
Banco central com 12 schemas isolados · Auth JWT unificado · PostgREST exposto por schema · RLS ativo em todas as tabelas
▼
🔗 GitHub (4 repositórios + CI/CD)
erp · bip-solucao · comprasolucao · hora-hora-fabrill · token Classic repo scope · branch deploy/easypanel-docker para TanStack · push = deploy

## Slide 9
Banco de Dados
PostgreSQL · 12 schemas independentes · Supabase SMERP
public
Hub central + Auth + gestão de usuários
compras
Solicitações, cotações, pedidos, fornecedores
fabrill
Hora-a-Hora: metas, apontamentos, desvios
bip
Expedição + Registro de Carregamento
frota
Veículos, motoristas, abastecimento, rotas
manutencao
OS, máquinas, programação mensal
sobras
Estoque de sobras: entradas, saídas, saldo
gestao
BI executivo — leitura cross-schema
planos_acao
Projetos 5W2H: tarefas, evidências
engenharia
RNC: não conformidades e assistências
seguranca
SST: lançamentos, ocorrências, pontuação
caderno
Wiki: estantes, livros, páginas, tags

## Slide 10
Segurança do Sistema
Proteção por camadas — do banco ao navegador
🔑 RLS — Row Level Security
Políticas no banco garantem que cada usuário vê APENAS seus próprios dados. Protegido no PostgreSQL — não depende do código do front-end.
👤 RBAC por módulo
Papéis distintos em cada sistema (ex.: solicitante/comprador/aprovador em Compras, admin/sesmt/lider em Segurança). Atribuído pelo master no Hub.
🛡️ SECURITY DEFINER nas RPCs críticas
Funções admin_create_user e admin_set_user_systems verificam can_manage_users() antes de qualquer ação — somente o master executa.
🔒 Headers HTTP de segurança
CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy configurados no Nginx de cada app — previnem XSS, clickjacking e MIME sniffing.
🔐 JWT + SSO unificado
Um login acessa todos os módulos · token JWT emitido pelo Supabase Auth · senha em bcrypt · email verificado na criação
🚫 Troca de senha obrigatória
Novo colaborador criado pelo master deve redefinir a senha no primeiro acesso — garantia de que só ele conhece sua credencial.

## Slide 11
13 módulos em operação hoje
Todos no ar — Solução Móveis · Julho de 2026
✓ NO AR
Hub Central
Login único · PWA Android
02/06
✓ NO AR
Compras
Solicitações, cotações, pedidos
02/06
✓ NO AR
Hora-a-Hora
Produção em tempo real por setor
02/06
✓ NO AR
Gestor de Expedição
BIP + Registro de Carregamento
02/06
✓ NO AR
Painel Gerencial
BI executivo e indicadores
02/06
✓ NO AR
Gestor de Sobras
Estoque de sobras da fábrica
05/06
✓ NO AR
Manutenção (CMMS)
OS, máquinas, programação mensal
08/06
✓ NO AR
Gestor de Frota
Veículos, rotas, pedágio
09/06
✓ NO AR
Site Institucional
Landing pública móveis escolares
09/06
✓ NO AR
Sila — IA
Assistente de chat e voz no Hub
11/06
✓ NO AR
Caderno / Utilitários
Wiki estilo BookStack
19/06
✓ NO AR
Engenharia / RNC
Não conformidades e assistências
19/06
✓ NO AR
Planejamento de Carga
PCP digital com OTIF e rotas
22/06
✓ NO AR
SST / Segurança
Gestão de desempenho em segurança
02/07

## Slide 12
Projetos em Acompanhamento
Todos no ar — Solução Móveis · Julho de 2026
Criação de solução para marcos
Projeto Percepta
Criação Indicadores dentro do sistema
Analise dos ERPS para remoção do Forwood
Refinamentos de segurança ERP

## Slide 13
De 0 a 13 módulos
em 36 dias.
Tudo construído internamente · sem licenças externas rodando no servidor da empresa com segurança real.
Solução Móveis Ind. e Com. Ltda. · Julho de 2026